
附件1

2025年苏陕协作省级资金项目公示表
	序号
	部门
	项目

名称
	项目
类别
	总投资
（万元）
	主要建设内容
	项目建设地点（具体到村）
	项目实施

单位
	拟支持（万元）
	建设

期限
	联农带农

机制
	资产归属
	备注

	合计（11个）
	
	2217.075
	
	
	
	
	1780
	
	
	
	

	1
	马召镇
	马召镇农林废弃物资源化利用项目
	产业类项目
	227
	建设育苗基质工厂发酵车间1875平方米：包括室外排水照明，配套电气工程、监控系统等；堆料厂房1200平方米；购置一拖二双洗盘翻抛机、曝气系统；制备原料。
	建设育苗基质工厂发酵车间1875平方米：包括室外排水照明、配套电气工程，监控系统等；堆料厂房1200平方米，购置曝气系统。
	马召镇群兴村良种农场
	马召镇

群兴村
	120
	2025.06

-

2025.11
	项目建成后，提供就业岗位5个，将壮大村级经济，带动群众增收。
	周至县马召镇群兴村股份经济合作社
	

	2
	马召镇
	马召镇富饶村中药材加工建设项目
	产业类项目
	500
	新建2栋钢结构厂房共2000㎡（含地基、水电等配套设施）；购置药材烘干机一台、20装载机一辆、80T地磅一台、切片机三台、开口抽芯机一台、输送带（2个共20米）、药材清洗机一台等；晾晒场2000㎡、围墙、厂区道路硬化等。
	新建2栋钢结构厂房共2000㎡(含地基水电等配套设施)，购买药材烘干机一台、20装载机一辆、80T地磅一台、切片机三台、开口抽芯机一台、输送带(2个共20米)、药材清洗机一台、晾晒场2000㎡等。
	马召镇上孟家村
	周至县马召镇富饶村股份经济合作联合总社
	260
	2025.06

-

2025.11
	项目建成后，可提供就业岗10个，带动群众增收。
	周至县马召镇富饶村股份经济合作联合总社
	

	3
	二曲街道
	二曲街道镇东村农家小院提升改造项目
	产业类项目
	300
	以镇东村农场为主，对原9间2层老房屋进行重建，在原址建设10间2层具有乡村特色的房屋，包含房屋主体、墙面粉刷、消防、水电、铺设地面、装饰家具，打造具有乡村特色的农家小院。
	在原址建设10间2层具有乡村特色的房屋，包含房屋主体、墙面粉刷、消防、水电、铺设地面。
	二曲街办镇东村农场内
	二曲街办镇东村股份经济合作社
	240
	2025.06

-

2025.11
	项目产生收益后，给本村已脱贫户和村集体分红，其中已脱贫户占20%，村集体占80%。
	二曲街办镇东村股份经济合作社
	

	4
	青化镇
	青化镇青化村智能蔬菜大棚项目
	产业类项目
	168
	建设2座智能蔬菜大棚标准连体2座，规格长80米*宽30米*2,占地8亩总计4800平方米。安装喷灌系统、配电系统、电通风、水帘系统、水肥一体化等设施。
	建设2座智能蔬菜大棚标准连体2座，规格长80米*宽30米*2.占地8亩总计4800平方米。安装喷灌系统、配电系统、电通风、水帘系统、水肥一体化等设施。
	青化镇青化村农场
	青化镇青化村股份经济合作社
	165
	2025.06

-

2025.11
	项目建成后，为已脱贫户提供长期就业岗位10个，一般群众就业15人。
	青化镇青化村股份经济合作社
	

	5
	马召镇
	马召镇安富园社区设施大棚建设项目
	产业类项目
	100
	建设双拱双膜保温棉被拱棚4栋及共享菜园；配套通风系统、喷灌系统、配电系统、水肥一体化等设施。
	建设双拱双膜保温棉被拱棚4栋及共享菜园；配套通风系统、喷灌系统、配电系统、水肥一体化等设施。
	马召镇安富园社区内
	马召镇安富园社区
	100
	2025.06

-

2025.11
	项目建成后，为已脱贫户提供长期就业岗位9个，一般群众就业20人。
	马召镇安富园社区
	

	6
	四屯镇
	东风村果蔬连栋大棚项目
	产业类项目
	210
	建设果蔬连栋温室大棚两座,总计5760平方米（规格为长72m宽40m高5m）;喷灌系统两套、配电系统两套、电动通风、电动遮阳、保温系统两套；排水系统300米；水肥一体化一套。
	建设果蔬连栋温室大棚两座,总计5760平方米（规格为长72m宽40m高5m）;喷灌系统一套、配电系统两套、电动通风、电动遮阳、保温系统两套；排水系统300米；水肥一体化一套。
	四屯镇东风村27组新耕村，紧邻广济黄兴村地界
	四屯镇东风村
	200
	2025.06

-

2025.11
	项目建成后，可长期提供就业岗位6个。
	四屯镇东风村股份经济合作社
	

	7
	终南镇
	终南镇豆一村生产路基础设施建设项目
	乡村基础设施
	114.075
	村生产路-团桑路进行水泥硬化，路长1580米，宽4.5米，厚0.18米，共计6500㎡。
	村生产路-团桑路进行水泥硬化，路长1300米，宽4.5米，共计6300㎡。
	终南镇豆一村
	终南镇豆一村
	110
	2025.06

-

2025.10
	项目建成后，将进一步完善村级基础设施，建设期务工20人，带动产业协调发展、群众增收致富。
	终南镇

豆一村
	

	8
	广济镇
	广济镇桑园村基础设施建设项目
	乡村基础设施
	105
	新建通村路1组至3组道路，总长1500米，路宽4米，共计6000平方米。
	新建通村路1组至3组道路，总长1500米，路宽4米，共计6000平方米。
	广济镇桑园村1、2、3组
	广济镇桑园村
	105
	2025.06

-

2025.10
	项目实施过程中带动已脱贫8人务工，改善1、2、3组基础设施和人居环境。
	广济镇桑园村
	

	9
	厚畛子镇
	厚畛子镇壮大村集体经济项目
	产业类项目
	224
	为我镇8个村购置山茱萸色选机8台，增加产业附加值，提升经济效益。
	为我镇8个村购置山茱萸色选机8台，增加产业附加值，提升经济效益。
	老县城村   钓鱼台村   厚畛子村   大蟒河村   三合村     八一村     殷家坪村    同力村
	厚畛子镇村级股份经济合作联合社
	220
	2025.06

-

2025.10
	项目建成后，将预计解决长期稳定就业人员8人，带动当地土特产销售，带动产业协调发展、群众增收致富。
	厚畛子镇村级股份经济合作联合社
	

	10
	板房子镇
	板房子镇庙沟村壮大村集体经济项目
	产业类项目
	69
	为庙沟村购置山茱萸彩色色选机1套、采摘机50台、封口机3台、药材压捆机2台。
	山茱萸彩色色选机一套、采摘机33台。
	板房子镇庙沟村
	板房子镇庙沟村股份经济合作社
	60
	2025.06

-

2025.10
	项目建成后，将预计解决长期稳定就业人员3人，带动当地土特产销售，带动产业协调发展、群众增收致富。
	板房子镇庙沟村股份经济合作社
	

	11
	骆峪镇
	骆峪镇黄家湾社区基础设施建设项目
	乡村基础设施
	200
	1.对搬迁社区单元楼前道路加宽1937平方米。2.铺设人饮管网1700米。
	1.对搬迁社区单元楼前道路加宽1937平方米。2.铺设人饮管网1700米。
	骆峪镇黄家湾社区内
	骆峪镇黄家湾社区
	200
	2025.06

-

2025.11
	项目建成后，将进一步提升社区基础设施，优化群众生活环境，提升搬迁群众的幸福感和满意度。
	骆峪镇黄家湾社区
	





